# SIGC v1.0 - Documento 10

## Plan de Desarrollo - 10 Semanas

| Semana | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura final + creación del proyecto + Login | Base del sistema funcionando |
| 2 | Gestión de Vallas | CRUD, mapa y panel de vallas |
| 3 | Dashboard + integración | 🎯 Entrega 1 |
| 4 | Reservas | Reservas integradas con vallas |
| 5 | Contratos | Contratos completos |
| 6 | Gestión de Usuarios | Roles y permisos |
| 7 | Integración y pruebas | 🎯 Entrega 2 |
| 8 | Clientes | Gestión completa de clientes |
| 9 | Reportes + Configuración | Reportes y parámetros del sistema |
| 10 | Pruebas finales + Optimización + Despliegue | 🚀 Entrega 3 - SIGC v1.0 |

## Reglas de Trabajo

Trabajar entre 35 y 38 horas por semana.

No iniciar un módulo hasta terminar el anterior.

Hacer commit al finalizar cada funcionalidad importante.

Probar antes de cada commit.

No cambiar la arquitectura aprobada.