# SIGC v1.0 - Documento 3 (Rev.4)

## Roadmap Definitivo

## Fase 0 - Arquitectura

Arquitectura, estructura del proyecto, base de datos, API y documentación.

## Fase 1 - Login

Autenticación y control de acceso.

## Fase 2 - Gestión de Vallas

CRUD, mapa, filtros, panel, historial y estados.

## Fase 3 - Dashboard

KPIs, mapa general, actividad reciente y alertas.

## Fase 4 - Reservas

Reservar vallas y liberación automática.

## Fase 5 - Contratos

Crear, renovar, finalizar y documentos.

## Fase 6 - Gestión de Usuarios

Usuarios, roles y permisos.

## Fase 7 - Clientes

CRUD e historial.

## Fase 8 - Reportes

Reportes y exportaciones.

## Fase 9 - Configuración

Tipo de cambio y parámetros.

## Fase 10 - Pruebas y Despliegue

Optimización y publicación.

## Entregas

| Entrega | Incluye | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Entrega 1 | Arquitectura + Login + Gestión de Vallas + Dashboard | Sistema operativo para presentar a la gerencia |
| Entrega 2 | 1. Reservas 2. Contratos 3. Gestión de Usuarios | Administración completa de la operación publicitaria |
| Entrega 3 | Clientes + Reportes + Configuración + Pruebas | Versión 1.0 lista para producción |