# SIGC v1.0 - Documento 4 (Rev.1)

## Estimación de Horas

Estimación basada en el alcance aprobado, el ritmo de trabajo real entre Román y ChatGPT, y una dedicación de 35 a 38 horas semanales.

| Entrega | Senior | Nosotros | Incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega 1 | 70 h | 120 h | Arquitectura + Login + Gestión de Vallas + Dashboard |
| Entrega 2 | 85 h | 145 h | Reservas + Contratos + Gestión de Usuarios |
| Entrega 3 | 55 h | 95 h | Clientes + Reportes + Configuración + Pruebas |
| TOTAL | 210 h | 360 h | Versión 1.0 |

## Cronograma

| Semanas | Estimación |
| --- | --- |
| 35 h/semana | 10.3 semanas (≈ 2.5 meses) |
| 38 h/semana | 9.5 semanas (≈ 2.2 meses) |
| Objetivo | 10 semanas |

## Conclusión

Objetivo oficial del proyecto: completar la versión 1.0 en aproximadamente 10 semanas trabajando entre 35 y 38 horas por semana.